XXXXXXX建设项目

测试计划

北京易华录信息技术股份有限公司

2018年2月

目录

1引言	1

1.1	编写目的	1

1.2	内容范围	1

1.3	准入条件	1

1.4	术语	1

1.5	参考资料	2

2项目基本情况	2

2.1	项目背景	2

2.2	系统部署	2

3测试方案总体思路	3

3.1	测试对象	3

3.2	测试目标	3

3.3	测试规划	3

3.4	测试状态控制	9

4环境准备	15

5测试安排	15

5.1	测试资源	16

5.2	进度计划	18

5.3	测试文档	18

6测试管理	22

6.1	单元测试	22

6.2	集成测试	22

6.3	系统测试	23

6.4	验收测试	25

# 1引言

## 编写目的

本文档对《昌平旅游大数据建设项目》实施过程中所建设的相关的测试方案进行描述。

本文档将作为系统实施测试以及用户验收的依据。

本文档的读者包括：

- 项目领导小组

- 项目开发团队所有成员

## 内容范围

该测试方案总体由：项目基本情况、测试方案总体思路、测试环境准备、人员安排、测试管理和进度安排等几部分内容组成。

## 准入条件

该测试方案主要进行集成测试、系统测试和验收测试：

- 在应用开发人员完成单元测试后进行集成测试

- 在相关各子系统部署并纳入实际运行环境后进行系统测试

- 在完成系统试运行后进行验收测试

## 参考资料

《昌平旅游项目需求说明书》

# 2项目基本情况

## 项目背景

2016年2月，昌平区成为国家旅游局首批262家“国家全域旅游示范区”创建单位之一，区委区政府高度重视，6月在区委四届十二次会议上审议通过了《关于大力发展全域旅游的实施意见》，并出台了《关于大力发展全域旅游的实施意见分工方案》，昌平旅游产业发展将牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从全域旅游角度整体规划建设，全方位整合辖区内资源要素，着力打造旅游“大空间”、培育旅游“大产业”、完善旅游“大服务”，将旅游业逐步发展成为消费经济的龙头产业和提高居民生活品质的幸福产业，进一步提升其战略性支柱产业的地位，努力把昌平建设成为居旅共享、宜居乐游的全域景区。

旅游大数据中心及相关应用平台建设，是全域旅游示范区建设的基本标准，依托云计算、大数据、物联网技术，通过全息化的大数据支撑，为旅游的全域开展提供基础数据支撑，建立现代旅游的科学评价机制，实现对全域旅游产业要素的高效联动和精益管理。

## 系统部署

根据系统建设内容和工程建设目标要求，本次工程需测试的系统从体系结构上分为三个层次：

- 数据层

- 整合昌平区现有旅游数据资源，实现旅游产业信息资源的有效整合；

- 综合应用功能层

- 【指挥中心系统】；

- 【游客服务系统】；

- 【企业管理系统】；

- 【行业管理系统】；

- 服务层

- 【数据接入】；

- 【指标计算】；

# 3测试方案总体思路

## 测试对象

本方案测试对象为《昌平旅游大数据建设项目》实施过程中所建设的各功能模块。项目质量控制组针对各个功能的实现和系统性能进行测试。

## 测试目标

- 测试已实现的系统是否达到设计的要求，包括：各个功能点是否已实现，业务流程是否正确；

- 系统规定的操作和运行稳定性；

- Bug数和缺陷率控制在可接受的范围之内。

## 测试规划

### 测试分类

按软件测试的性质来分，可分为静态测试和动态测试。静态测试又可分为文档测试和代码测试。动态测试又称为运行程序测试，或运行代码测试，它又分为黑盒测试和白盒测试。

所谓静态测试，就是测试人员（包括程序员、分析员）用眼睛看文档和源程序，用头脑分析文档和源程序，用笔或用电子编辑工具批注所发现的问题。

这里特别要强调静态代码测试（Code Reviews），事实证明它是一种行之有效的好方法，因为它具有如下优点：

- 促进编程规范化，如编程风格、命名规范、注释行、算法分析；

- 能在早期发现错误，防止错误传播与发散；

- 能发现小概率事件错误，这样的错误路径很少走，功能测试很难发现；

- 一般能在早期发现大部分错误。

所谓动态测试，就是在计算机或网络上运行被测试的系统，按照事先规定的测试计划，运行准备的测试用例，取得运行的结果或数据，再将此结果或数据与测试计划中的计划结果或数据相比较。若两者一致，测试通过；若两者不一致，则发现有错误，并找出错误。

### 测试方法

从测试手段或方法上来说，软件测试一般分为两大类方法：功能测试和路径测试，即黑盒测试和白盒测试。

软件产品或软件项目的黑盒测试方法是：面向需求分析中的功能，性能等内容，涉及测试用例，搭建测试环境，输入测试用例，运行被测试的系统，获得测试数据，将测试结果、数据与计划结果、数据相比较，取得测试结果，根据测试结果形成测试报告。该方法适合测试部门的测试人员和用户，对系统进行集成测试、系统测试和验收测试，或对组件和中间件进行接口与功能测试，也适合软件评测组织的确认测试、验收测试、鉴定测试和登记测试。黑盒测试是一种宏观功能上的测试，随着软件生产和组装技术的发展，黑盒测试方法越来越普及。

面向程序路径的白盒测试方法是：对程序的执行路径，搭建测试环境，设计枚举用例，进行枚举测试，取得测试数据，形成测试报告。该方法不适合大单元、大系统的测试，也不适合于评测中心、测试部门的测试。它只适合于很小的单元测试，以及从事软件底层工作、生产构件的测试人员进行测试。因为白盒测试是一种粒度很小的测试，即程序级的微观上的测试。

在实际应用中，任何一种软件的功能都是有限的，所以功能测试是有穷尽的，而某些软件的执行路径是无限的，或者说是无穷的。例如，分支与循环的组合程序，执行路径可能是无穷的，所以软件的路径测试可能是无穷尽的。依然有无穷多的路径，如果要测试完成会花费大量的时间、精力，是很不现实的。为了解决这种问题，比较好的办法是以静态代码测试为主，即用“顺序、选择(如：if-then-else)、循环(如：do-while或do-until)”3种基本结构，一行一行地分析测试其源程序，通过此种静态代码测试手段先发现大部分错误；与此同时，以白盒测试为辅，选择几条典型的程序路径进行测试。

### 测试用例编写要点

#### 目的

确立测试用例编写的要点，以保证使用最有效的测试用例，保证测试质量。

#### 术语解释

- 测试分析：对重要业务、重要流程进行测试前的分析。

- 业务流程测试用例：关于产品业务、重要流程的测试用例。

#### 业务流程测试用例编写原则

- 系统性

对于系统业务流程要能够完整说明整个系统的业务需求、系统由几个子系统组成以及它们之间的关系；

对于模块业务流程要能够说明清楚子系统内部功能、重要功能点以及它们之间的关系；

- 连贯性

对于系统业务流程来说，各个子系统之间是如何连接在一起，如果需要接口，各个子系统之间是否有正确的接口；如果是依靠页面链接，页面链接是否正确；

对于模块业务流程来说，同级模块以及上下级模块是如何构成一个子系统，其内部功能接口是否连贯；

#### 测试用例设计的方法

- 1.等价类划分法

确定等价类的原则

- 如果输入条件决定了取值范围或值的个数，则可以确立一个有效等价类和两个无效等价类。

- 如果输入条件规定了输入值的集合，或者规定了“必须如何”的条件，此时可确立一个有效等价类和一个无效等价类；

- 如果规定了输入数据的一组值，而且程序对每个输入值分别进行处理，此时可为每一个输入值确立一个有效等价类，此外，针对这组值确立一个无效等价类，它是所有不允许输入值的集合；

- 如果规定了输入数据必须遵守的规则，则可以确立一个有效等价类（符合规则）和若干个无效等价类（从不同的角度违反规则）；

- 如果确知已划分的等价类中各元素在程序中的处理方式不同，则应将此等价类进一步划分成更小的等价类。

测试用例的选择原则

- 为每一个等价类规定一个唯一的编号；

- 设计一个新的测试用例，使其尽可能多的覆盖尚未被覆盖的有效等价类，重复这一步，直至所有的有效等价类都被覆盖过；

- 设计一个新的测试用例，使其仅覆盖一个尚未被覆盖的无效等价类，重复这一步，直至所有的无效等价类都被覆盖为止。

- 2.边界值分析法

测试用例的选择原则

- 如果输入条件规定了值的范围，则应取刚达到这个范围的边界值，以及刚刚超越这个边界范围的值作为测试输入数据；

- 如果输入条件规定了值的个数，则用最大个数、最小个数、比最大值多1、比最小值小1的数作为测试输入数据；

- 根据规格说明的每个输出条件，使用前面的原则；

- 如果程序的规格说明给出的输入输出域是有序集合，则应选取集合的每一个元素和最后一个元素作为测试用列；

- 如果程序中使用了一个内部数据结构，则应当选择这个内部数据结构的边界上的值作为测试用例；

- 分析规格说明，找出其他可能的边界条件。边界条件是指软件计划的操作界限所在的边缘条件。

数据类型：

如果软件测试问题包含确定的边界,那么数据类型可能是：

- 数值

- 速度

- 字符

- 地址

- 位置

- 尺寸数量

数据特征：

同时,考虑这些类型的下述特征：

- 第一个/最后一个、最小值/最大值

- 开始/完成、超过/在内

- 空/满、最短/最长

- 最慢/最快、最早/最迟

- 最大/最小、最高/最低

- 相邻/最远

越界测试：

通常是简单加1或者很小的数(对于最大值)和减少1或者很小的数(对于最小值)，例如：

- 第一个减1/最后一个加1

- 开始减1/完成加1

- 空了再减/满了再加

- 慢上加慢/快上加快

- 最大数加1/最小数减1

- 最小值减1/最大值加1

- 刚好超过/刚好在内

- 短了再短/长了再长

- 早了更早/晚了更晚

- 最高加1/最低减1

另一些该注意的输入：默认、空白、空值、零值和无；非法、错误、不正确和垃圾数据。

#### 测试用例设计的原则

- 全面性

- 应尽可能覆盖程序的各种路径；

- 应考虑存在跨年、跨月的数据；

- 大量数据并发测试的准备。

- 正确性

- 输入界面后的数据应与测试文档所记录的数据一致；

- 预期结果应与测试数据发生的业务吻合；

- 符合正常业务惯例；

- 测试数据应符合用户实际工作业务流程；

- 兼顾各种业务变化的可能。

- 仿真性

- 地名、电话号码等应具有模拟功能，符合一般的命名惯例。

- 可操作性

- 测试用例中应写清测试的操作步骤，不同的操作步骤相对应的操作结果。

#### 测试用例优先级

优先级由需求组根据业务确定

| 测试用例优先级 | 描 述 |
| --- | --- |
| A | 重要的模块功能和业务流程 |
| B | 比较重要的模块功能和业务流程 |
| C | 次重要的模块功能和业务流程 |
| D | 不重要的模块功能和业务流程 |
| E | 系统小单元、系统容错功能 |

对于A、B 级应重点考虑

### 本方案采用的技术和方法

此测试方案主要采用动态测试技术和静态测试技术相结合的方法。

- 动态测试中主要运用黑盒测试方法：黑盒测试用例设计方法包括等价类划分、边界值分析以及错误推测等设计原则。

- 静态测试中主要运用技术评审的方式，核心模块辅之以代码审查的方法。

## 测试状态控制

### 错误级别定义

一级：不能完全满足系统要求，基本功能未完全实现；系统崩溃或挂起等导致系统不能继续运行。

包括以下各种错误：

- 由于程序所引起的死机,非法退出；

- 死循环；

- 数据库发生死锁；

- 因错误操作导致的程序中断；

- 功能错误；

- 与数据库连接错误；

- 数据通讯错误。

二级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有更正办法（重新安装或重新启动该软件不属于更正办法）。使系统不稳定、或破坏数据、或产生错误结果，或部分功能无法执行，而且是常规操作中经常发生或非常规操作中不可避免的主要问题。

包括以下各种错误：

- 程序接口错误；

- 因错误操作迫使程序中断；

- 系统可被执行，但操作功能无法执行（含指令）；

- 单项操作功能可被执行，但在此功能中某些小功能（含指令参数的使用）无法被执行（对系统非致命的）；

- 在小功能项的某些项目（选项）使用无效（对系统非致命的）；

- 业务流程不正确；

- 功能实现不完整，如删除时没有考虑数据关联；

- 功能的实现不正确，如在系统实现的界面上，一些可接受输入的控件点击后无作用；对数据库的操作不能正确实现；

- 报表格式以及打印内容错误（行列不完整，数据显示不在所对应的行列等导致数据显示结果不正确的错误）。

三级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重新安装或重新启动该软件不属于更正办法）。系统性能或响应时间变慢、产生错误的中间结果但不影响最终结果等影响有限的问题；

包括以下各种错误：

- 操作界面错误（包括数据窗口内列名定义、含义是否一致）；

- 打印内容、格式错误（只影响报表的格式或外观，不影响数据显示结果的错误）；

- 简单的输入限制未放在前台进行控制；

- 删除操作未给出提示；

- 已被捕捉的系统崩溃，不影响继续操作；

- 虽然正确性不受影响，但系统性能和响应时间受到影响；

- 不能定位焦点或定位有误，影响功能实现；

- 显示不正确但输出正确；

- 增删改功能，在本界面不能实现，但在另一界面可以补充实现。

四级：使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作功能或重要功能。界面拼写错误或用户使用不方便等小问题或需要完善的问题。

包括以下各种错误：

- 界面不规范；

- 辅助说明描述不清楚；

- 输入输出不规范；

- 长时间操作未给用户提示；

- 提示窗口文字未采用行业术语；

- 可输入区域和只读区域没有明显的区分标志；

- 必填项与非必填项应加以区别；

- 滚动条无效；

- 键盘支持不好，如在可输入多行的字段中，不支持回车换行；或对相同字段，在不同界面支持不同的快捷方式；

- 界面不能及时刷新，影响功能实现。

五级：其他错误

- 光标跳转设置不好，鼠标（光标）定位错误；

- 一些建议性问题。

### 测试提交标准

测试提交标准为程序员经过单元测试后，提交测试时应达到的最低标准，如不满足，则返还开发，重新提交测试。

#### 接收资料完整

- 经过程序源代码审核；

- 待测版本的程序文件包、安装包；

- 应用开发组应提供的必要的文档、说明书和需求；

- 必要的测试数据、文件。

#### 程序界面

- 界面风格

- 界面风格一致（包括控件的大小、快捷键的命令名称），美观大方；

- 无错字别字，最好能望文知意。

- 菜单项问题

- 各菜单项功能均已实现；

- 各菜单项快捷键可以使用。

#### 功能实现

- 说明书规定的功能或程序员提交的功能说明书的功能均已实现；

- 基本流程可以走通；

- 界面上的功能均实现，符合设计文挡规定的功能；

- 打开界面上的功能，时间符合需求规格中的性能要求；

- 正确实现左右键功能（如果有）；

- 左键拖动功能已实现；

- 右键功能与菜单项功能对应；

- 右键的快捷键应与菜单项一致。

- 提示信息

- 提示、警告、或错误说明应该清楚、明了、恰当；

- 非法的输入或操作应有足够的提示说明；

- 由于误操作得到的反馈信息，应该能够指导用户的下一步操作。

- 数据库的增删改问题

- 增删改功能可以实现；

- 增删改时响应时间符合需求规格中的性能要求。

- 数据的查询

- 能够及时查询所需要的数据；

- 查询响应时间符合需求规格中的性能要求；

- 能被主模块调起或调起子模块。

### 测试暂停和再启动标准

- 测试环境发生变化（场地、网络、硬件、软件等），又处于不可使用状态；

- 系统有大量错误或严重错误，以至于继续测试没有任何意义；

- 错误得到修改后，需要重新启动测试；

- 开发组提供错误修改后的安装程序以及再启动测试的相关说明；

- 测试组安装修改后的程序。如有必要，需要重新初始化测试数据，重新执行测试规程，恢复到发生错误前的状态。

### 测试停止标准

#### 概述

- 目的

本文档的目的是为软件功能测试、系统测试提供停止标准。

- 词汇表

缺陷（Defect）——缺陷是对软件产品预期属性的偏离现象。

覆盖率（Coverage rate）——语句覆盖率、测试用例执行覆盖率，测试需求覆盖率等的总称。

#### 软件测试停止标准

  - 软件测试暂停、停止标准

- 软件系统在进行功能、系统测试时，发现一级错误（大于等于1）、二级错误（大于等于2）暂停测试返回开发。

- 软件系统经过功能、系统测试，分别达到功能、系统测试停止标准。

- 软件项目需暂停以进行调整时，测试应随之暂停，并备份暂停点数据。

- 软件项目在其开发生命周期内出现重大估算，进度偏差，需暂停或终止时，测试应随之暂停或终止，并备份暂停或终止点数据。

  - 功能测试停止标准

- 功能测试用例设计已经通过项目组评审确认；

- 按照功能测试计划完成了功能测试；

- 达到了功能测试计划中关于功能测试所规定的覆盖率的要求；

- 系统达到详细设计定义的各项功能、性能；

- 在系统测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准。

  - 系统测试停止标准

- 系统测试用例设计已经通过项目组评审确认；

- 按照系统测试计划完成了系统测试；

- 达到了测试计划中关于系统测试所规定的覆盖率的要求；

- 系统满足需求规格说明书的要求；

- 在系统测试中发现的错误已经得到修改，各级缺陷修复率达到标准。

  - 缺陷修复率标准

- 二级错误修复率应达到100%；

- 四级错误修复率应达到95%以上；

- 五级错误修复率应达到60%以上。

  - 覆盖率标准

- 测试用例执行覆盖率应达到100%（功能测试用例均以执行）；

- 测试需求执行覆盖率应达到100%（业务测试用例均以执行）。

### 测试里程碑

| 里程碑任务 | 标志 |
| --- | --- |
| 测试计划 | 《系统测试计划》 |
| 测试用例设计、准备 | 《系统测试用例》 |
| 单元测试 | N/A |
| 集成测试 | N/A |
| 系统测试 | 《系统测试报告》 |
| 项目结束 | N/A |

# 4环境准备

系统的单元测试和集成测试工作在开发测试环境进行，系统测试和验收测试在实际的用户环境进行。关于系统的实际运行环境，可参考本次工程的建设方案资料。本章主要对开发测试环境进行介绍。

注：为了避免可能存在的开发测试软件环境与用户实际运行环境的差别引起的测试差异对系统实际运行效果的影响，开发测试软件环境的设计尽量模拟用户实际运行环境。

# 5测试安排

测试方案由项目的质量控制组牵头组织实施，测试安排计划如下：

- 单元测试

单元测试工作由程序员在开发编码的同时进行。

- 集成测试

软件测试部下设专门的测试小组，负责集成测试相关工作。包括：测试用例设计、测试数据准备、待测系统接收、测试工作执行、Bug发现、Bug记录、Bug报告、以及和开发团队配合针对修改后提交的新版本进行进一步的测试，直至满足测试停止标准以完成测试。

- 系统测试

在系统部署并纳入实际运行环境后，由项目的测试小组、系统支持组与用户积极配合进行系统测试。确保系统在真实运行环境中的功能和性能特性。检查已实现的软件是否满足了需求说明书中确定了的各种需求、以及软件配置是否完整、正确。对可能会出现的系统功能、性能上的问题，及时的发现并解决。

- 验收测试

在试运行工作后期，由用户组织进行系统的验收测试，确保系统满足用户的功能和性能需求，通过后系统完成试运行进入正式运行阶段。

此工作由用户组织，项目的质量控制组、系统支持组需进行积极配合。

## 测试资源

### 人力资源

| 角色 | 分配人员 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理 | 张鹏 | 负责软件测试工作的日常管理﹑工作安排、与研发等相关部门的协调﹑测试计划的制定和测试方案的审查﹑测试环境的搭建﹑进行测试总结等。 |
| 测试员 | 张腾飞 | 负责设计测试用例﹑执行测试﹑提交BUG报告﹑编写相关测试文档等。 |
| 测试系统管理员 | 狄强 | 管理测试系统； 授予和管理角色对测试系统的访问权； 检查测试文档质量、提交情况检查； 测试期间定期备份缺陷数据库（测试执行过程中每周备份一次）。 |

### 系统资源

服务器及存储环境

| 环境类型 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 硬件环境 | 旅游大数据平台协调服务器1 | 32C64G2400G |
|  | 旅游大数据平台协调服务器2 | 32C64G2400G |
|  | 旅游大数据平台协调服务器3 | 32C64G2400G |
|  | 大数据集群服务器1 | 32C128G3000G |
|  | 数据接入服务器1 | 32C64G 1200G |
|  | 数据接入服务器2 | 16C64G 1200G |
|  | 数据接入服务器3 | 16C64G 1200G |
|  | 应用服务器1 | 16C64G1200G |
|  | 应用服务器2 | 16C64G1200G |
|  | 应用服务器3 | 16C64G1200G |
|  | 数据库服务器（mysql主机） | 32C128G2000G |
|  | 数据库服务器（mysql备机） | 16C32G2000G |
|  | 数据库服务器（oracle主机） | 32C64G1000G |
|  | 数据库服务器（缓存主机） | 16C32G1000G |
| 环境类型 | 名称 | 相关软件 |
| 支持软件 | JDK | jdk-7u75-linux-x64.tar.gz |
|  | Zookeeper | zookeeper-3.4.6.tar.gz |
|  | Hadoop | hadoop-2.6.0.tar.gz |
|  | Kafka | kafka_2.11-0.8.2.0.tgz |
|  | Redis | redis-3.0.1.tar.gz |
|  | RabbitMq | erlang-17.4-1.el6.x86_64.rpm |
|  | Spark | scala-2.10.5.tgz |
|  | ElasticSearch | elasticsearch-2.2.0.tar.gz |
|  | Fastdfs | FastDFS_v5.08.tar.gz |
|  | Tomcat | apache-tomcat-7.0.57.tar.gz |
|  | Oracle | Oracle 11g （11.2.0.3） |
|  | docker | Docker-ce-17.12.0.ce.el7.centos.x86_64 |

客户端

| 环境类型 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 硬件环境 | 普通PC机 |  |
| 软件环境 | 操作系统 | CentOS-7-x |
|  | 浏览器 | IE 10.0以上版本（不含 IE 10.0） |
|  | JDK开发和运行环境 | JDK 1.7及以上 |

网络环境

| 环境类型 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 网络环境 | 带宽 | 政务内网 100M 带宽 |
|  |  | 外网30M 带宽 |

### 测试工具

| 名称 | 用途 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| Mercury TestDirector | 缺陷管理 | 8.0 |

## 进度计划

| 阶段名称 | 任务描述 | 负责人 | 进度安排 | 阶段目标 | 配合人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期工作 | 阅读文档，熟悉系统 初步测试需求分解 | 狄强 | 2018-02-22~ 2018-02-28 | 需求学习确认完毕 | 张腾飞 |  |
| 测试计划 | 详细测试需求分解 制定测试计划 评审测试计划 | 狄强 | 2018-02-22~ 2018-02-28 | 测试计划编写完成 | 张腾飞 |  |
| 测试准备 | 编写测试用例 评审测试用例 熟悉系统 搭建测试平台 | 狄强 | 2018-02-22~ 2018-02-28 | 用例达到测试要求 | 张腾飞 |  |
| 执行测试 | 提交软件缺陷 缺陷跟踪 | 狄强 | 2018-03-01~ 2018-03-30 | 记录缺陷 | 张腾飞 |  |
| 测试报告 | 测试总结 | 狄强 | 2018-03-01~ 2018-03-30 | 编写测试报告 | 张腾飞 |  |

## 测试文档

| 任务描述 | 负责人 | 审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试计划 | 张腾飞 | 狄强 |  |
| 测试用例 | 张鹏 | 狄强 |  |
| 测试报告 | 张鹏 | 狄强 |  |

# 6测试管理

## 单元测试

单元测试管理主要包括两部分内容，一个为测试方法的选择，另一个为单元测试工具的应用。

### 单元测试方法

首先，以静态代码测试为主，对于每一个程序单元使用“顺序、选择(如：if-then-else)、循环(如：do-while或do-until)”等基本结构，进行源程序的分析测试。

其次，以白盒测试为辅，对程序单元内及单元间的典型程序路径进行测试。

### 单元测试工具

要求开发人员在开发环境中必须配置单元测试工具或插件，如在Eclipse集成开发环境中安装使用JUnit单元测试框架、在Delphi开发开发环境中安装使用DUnit单元测试框架。这样，开发人员可以在集成的环境里非常方便地编写TestCase和测试套件，并且这些被编写的TestCase和测试套件可以被保存下来便于在后续的开发过程中随时重复的使用。通过单元测试工具的应用，不仅可以提高测试工作效率，同时也可提高开发人员单元测试的主动性。

## 集成测试

### 集成测试内容

- 根据系统需求规格及系统设计文档进行测试用例（包括功能、性能）的设计及测试数据的准备。

- 测试环境的搭建。

- 测试过程的管理：

- 开发人员提交可测试程序版本并提供相关文档及说明资料；

- 测试人员按照测试用例进行集成测试；

- 测试人员对程序Bug的发现及整理，并一并上报Bug管理系统JIRA；

- 开发人员通过JIRA系统和测试人员进行交互，并对Bug进行修复，经过单元测试后再次提交新的可测试版本；

- 测试人员继续新一轮集成测试，并按照上述步骤直至所有问题全部被解决。

- 测试的审核和结果：某系统某轮次的集成测试完成后，所有测试用例全部通过，则认为该系统的集成测试通过。

### 测试记录整理及上报

#### 测试记录整理

根据整理出的测试用例对系统进行测试，并详细记录测试的结果信息，包括：

- 用例序号

- 功能点

- 测试结果（通过/未通过）

- 未通过时的情景描述

- 测试人员

- 测试时间

- 补充说明等

#### 测试记录上报

将每一个轮次的测试记录统一提交上报至禅道系统，充分利用禅道系统为测试人员与开发人员提供的协同工作机制。

## 系统测试

### 系统测试内容

- 系统在用户实际运行环境的部署：把经过集成测试确认的软件纳入到部署之后的实际运行环境中，准备与其它系统成分组合在一起进行测试。

- 使用与集成测试相同的测试用例（包括功能、性能）设计及测试数据，并结合用户的试运行情况进行系统测试。

- 测试过程的管理：

- 实施及测试人员按照测试用例进行系统测试；

- 实施及测试人员对系统Bug的发布、整理及报告；

- 开发人员对Bug进行修复，经过单元测试及集成测试后部署用户实际运行环境的部署；

- 实施及测试人员继续新一轮系统测试，并按照上述步骤直至所有问题全部被解决。

- 测试的审核和结果：当进行完系统测试后，所有测试用例全部通过，则认为该系统的系统测试通过。

### 系统测试报告

根据测试用例进行集成测试、系统测试并整理形成测试报告，具体方法为根据测试用例对系统进行一轮测试并按顺序记录每次的测试情况，针对此轮发现的问题修改完善后对程序新版本进行新一轮测试并记录，直至不再发现问题。每一条测试记录可用来整理该子系统的测试报告。测试报告格式、内容请参照下表。

| 系统测试报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块编号 |  | 模块名称 |  |  |  |  |
| 用例序号 | 用例描述 | 测试结果（通过/未通过） | 未通过时的情景描述 | 测试人员 | 测试时间 | 补充说明 |

## 验收测试

### 验收测试内容

  - 在系统试运行后期由用户主导发起。

  - 按照需求规格要求，针对各子系统的验收测试内容（功能、可靠性、平台兼容性、标准符合性）进行验收测试用例的整理。

  - 测试过程的管理：

- 由用户对验收测试用例内容逐项进行检查核对；

- 测试过程中若发现不符合或不满足的地方，由实施人员进行记录、整理并提交开发人员；

- 开发人员对问题进行调整完善；

- 由用户进行新一轮测试，并按照上述步骤直至所有问题全部被解决。

  - 测试的审核和结果：当进行完验收测试后，所有测试用例全部通过，则认为该系统的验收测试通过，系统可进入正式运行。

### 测试用例设计规格

#### 测试用例设计规格

- 设计要求

首先，各子系统的各测试用例应基于项目需求规格中对各子系统的要求进行书写。

其次，各子系统的测试用例内容应大于等于需求规格中的要求。因为各子系统经过不断完善，或多或少有一些新增加的功能，这些功能也需要包含在文档中，以反映各子系统的最新状态。

关于测试用例描述，需要清楚说明用例名称及该功能的操作方法、步骤，对于操作完成后结果不明显的功能需要说明检验方法或成功标志。可达到一般用户按照验收测试用例文档，即可正常操作系统并对各功能的满足情况进行检验的程度。

- 测试用例规格

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | A01 | 旅游态势总览 |
|  | TCA0101 | 今日要闻 |
|  | TCA0102 | 游客来源地省份排名TOP5（上周） |
|  | TCA0103 | 游客来源地城市排名TOP5（上周） |
|  | TCA0104 | 景区饱和度（上周） |
|  | TCA0105 | 日期、天气 |
|  | TCA0106 | 周游客总数等总量统计 |
|  | TCA0107 | 整体旅游态势 |
|  | TCA0108 | 客流变化趋势（上周） |
|  | TCA0109 | 拥堵路段TOP5（当前） |
|  | TCA0110 | 热点景区TOP5（上周） |
|  | TCA0111 | 旅游关注月变化趋势 |
|  | TCA0112 | 今日重点舆情 |
|  | A02 | 旅游交通 |
|  | TCA0201 | 停车场空余车位排行TOP10 |
|  | TCA0202 | 交通拥堵延迟指数 |
|  | TCA0203 | 拥堵路段 |
|  | TCA0204 | 停车场利用率 |
|  | TCA0205 | 停车位利用率 |
|  | A03 | 舆情监控 |
|  | TCA0301 | 舆情滚动 |
|  | TCA0302 | 最新舆情 |
|  | TCA0303 | 舆情数据来源排行TOP10 |
|  | TCA0304 | 昌平旅游舆情排行TOP1 |
|  | TCA0305 | 昌平旅游关键词 |
|  | TCA0306 | 舆情媒体来源 |
|  | TCA0307 | 一周舆情趋势图 |
|  | TCA0308 | 舆情监控管理业务链接 |
| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
|  | A04 | 应急指挥 |
|  | TCA0401 | 日常监控 |
|  | TCA040101 | 客流拥堵预警 |
|  | TCA040102 | 交通拥堵预警 |
|  | TCA040103 | 恶劣天气预警 |
|  | TCA040104 | 热点舆情预警 |
|  | TCA040105 | 视频设置 |
|  | TCA04010501 | 搜索设备名称 |
|  | TCA04010502 | 添加设备 |
|  | TCA04010503 | 删除设备 |
|  | TCA04010504 | 清空设备 |
|  | TCA04010505 | 确定提交视频配置 |
|  | TCA04010506 | 取消提交视频配置 |
|  | TCA040106 | 景区配置 |
|  | TCA04010601 | 搜索景区名称 |
|  | TCA04010602 | 添加景区 |
|  | TCA04010603 | 删除景区 |
|  | TCA04010604 | 清空景区 |
|  | TCA04010605 | 确定提交景区配置 |
|  | TCA04010606 | 取消提交景区配置 |
|  | TCA040107 | 详情 |
|  | TCA040107 | IE视频插件 |
|  | TCA040108 | 应急处置 |
|  | TCA04010901 | 预警详情 |
|  | TCA04010902 | 周边应急资源 |
|  | TCA04010903 | 匹配预案 |
|  | TCA04010904 | 通讯调度（应急人员） |
|  | TCA0402 | 视频监控 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCA0403 | 通讯调度 |
|  | TCA040301 | 旅游委应急负责人 |
|  | TCA040302 | 旅游景区应急负责人 |
|  | TCA040303 | 应急人员调度 |
|  | TCA0404 | 应急预案 |
|  | A05 | 视频监控 |
|  | TCA0501 | 视频监控 |
|  | TCA050101 | 开始监控 |
|  | TCA050102 | 窗口切换 |
|  | TCA050103 | 视频云客户端 |
|  | TCA050104 | IE视频插件 |
|  | A06 | 统计分析 |
|  | TCA0601 | 统计报表 |
|  | TCA060101 | 数据统计 |
|  | TCA06010101 | 搜索 |
|  | TCA06010102 | 导出word |
|  | TCA060102 | 报表管理 |
|  | TCA06010201 | 搜索时间段内景区排名 |
|  | TCA06010202 | 下载当前文件 |
|  | TCA06010203 | 删除当前文件 |
|  | TCA060103 | 模板管理 |
|  | TCA06010301 | 模板下载 |
|  | TCA06010302 | 企业概况 |
|  | B01 | 游客分析 |
|  | TCB0101 | 国内游客来源分布 |
|  | TCB0102 | 游客足迹分析 |
|  | TCB0103 | 省份排名及游客占比 |
|  | TCB0104 | 城市排名及游客占比 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCB0105 | 月游客画像 |
|  | TCB0106 | 月消费能力 |
|  | B0201 | 投诉信息 |
|  | TCB020101 | 搜索 |
|  | TCB020102 | 编辑 |
|  | TCB020103 | 删除 |
|  | TCB020104 | 数据分析-投诉总量分析 |
|  | TCB020105 | 数据分析-目标企业统计 |
|  | TCB020106 | 数据分析-受理状态 |
|  | TCB020107 | 数据分析-投诉类型 |
|  | TCB020108 | 数据分析-来源地热点城市占比 |
|  | TCB020109 | 数据分析-来源地 |
|  | B0202 | 咨询信息 |
|  | TCB020201 | 搜索具体投诉信息 |
|  | TCB020202 | 编辑当前投诉信息 |
|  | TCB020203 | 删除当前投诉信息 |
|  | TCB020204 | 数据分析-咨询总量分析 |
|  | TCB020205 | 数据分析-目标咨询统计 |
|  | TCB020206 | 数据分析-受理状态 |
|  | TCB020207 | 数据分析-咨询类型 |
|  | TCB020208 | 数据分析-来源地热点城市占比 |
|  | TCB020209 | 数据分析-来源地 |
|  | B0203 | Ota景区评论信息 |
|  | TCB020301 | 搜索具体景区评价信息 |
|  | TCB020302 | 编辑当前评价信息 |
|  | TCB020303 | 删除当前评价信息 |
|  | TCB020304 | 数据分析-评分明细分析 |
|  | TCB020305 | 数据分析-来源渠道统计 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCB020306 | 数据分析-评价总量趋势统计 |
|  | TCB020307 | 数据分析-目标景区统计 |
|  | TCB020308 | 数据分析-总热度排行 |
|  | TCB020309 | 数据分析-好评度排行榜 |
|  | TCB020310 | 数据分析-差评排行榜 |
|  | B0204 | 评价信息 |
|  | TCB020401 | 搜索具体评价信息 |
|  | TCB020402 | 编辑当前评价信息 |
|  | TCB020403 | 删除当前评价信息 |
|  | TCB020404 | 数据分析-咨询总量分析 |
|  | TCB020405 | 数据分析-目标咨询统计 |
|  | TCB020406 | 数据分析-受理状态 |
|  | TCB020407 | 数据分析-咨询类型 |
|  | TCB020408 | 数据分析-来源地热点城市占比 |
|  | TCB020409 | 数据分析-来源地 |
|  | B03 | 旅游服务 |
|  | TCB0301 | 咨询信息填写和提交 |
|  | TCB0302 | 短信验证码发送 |
|  | TCB0303 | 咨询信息填写和提交 |
|  | B040101 | 创建短信发布管理 |
|  | TCB04010101 | 添加短信发布 |
|  | TCB04010102 | 删除当前发布信息 |
|  | B040102 | 接收短信发布管理 |
|  | TCB04010201 | 查看当前信息详情 |
|  | B040103 | 平台信息发布管理 |
|  | TCB04010301 | 添加平台对象 |
|  | TCB04010302 | 删除当前信息 |
|  | TCB04010303 | 查看当前信息详情 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCB04010304 | 编辑当前信息 |
|  | TCB04010305 | 分享当前信息 |
|  | B040201 | 信息来源管理 |
|  | TCB04020101 | 添加信息来源 |
|  | TCB04020102 | 删除当前信息 |
|  | TCB04020103 | 编辑当前信息 |
|  | B040202 | 信息类别管理 |
|  | TCB04020201 | 添加类别管理信息 |
|  | TCB04020202 | 删除当前信息 |
|  | TCB04020203 | 编辑当前信息 |
|  | B040203 | 接收人员管理 |
|  | TCB04020301 | 添加接收人员 |
|  | TCB04020302 | 删除当前信息 |
|  | TCB04020303 | 编辑当前信息 |
|  | B040204 | 接收平台管理 |
|  | TCB04020401 | 添加接收平台信息 |
|  | TCB04020402 | 删除当前信息 |
|  | TCB04020403 | 编辑当前信息 |
|  | B040301 | 系统模块管理 |
|  | TCB04030101 | 申请系统模块 |
|  | TCB04030102 | 编辑当前模块信息 |
|  | B040401 | 系统模块管理 |
|  | TCB04040101 | 添加系统用户 |
|  | TCB04040102 | 编辑当前用户 |
|  | TCB04040103 | 选择当前用于角色 |
|  | TCB04040104 | 删除当前用户 |
|  | B040402 | 系统模块管理 |
|  | TCB04040201 | 添加系统角色 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCB04040202 | 编辑当前角色信息 |
|  | TCB04040203 | 权限分配 |
|  | TCB04040204 | 删除当前角色信息 |
|  | TCB04040205 | 角色用户 |
|  | C01 | 旅游资源 |
|  | TCC0101 | 实时气象环境 |
|  | TCC0102 | 分时段天气预报 |
|  | TCC0103 | 空气质量 |
|  | TCC0104 | 相对温度 |
|  | TCC0105 | 风力风向 |
|  | TCC0106 | 景区游客分布热力 |
|  | TCC0107 | 昌平区A级景区数量分析 |
|  | TCC0108 | 昌平区旅游新业态占比 |
|  | TCC0109 | 热点景区TOP10 |
|  | TCC0110 | 4月OTA关注TOP10 |
|  | TCC0111 | 景区饱和度 |
|  | C0101 | OTA分析 |
|  | TCC010101 | OTA企业销售数据对比分析 |
|  | TCC010102 | 预定流量数据分析 |
|  | TCC010103 | OTA用户地域分布分析 |
|  | TCC010104 | OTA用户性别分析 |
|  | TCC010105 | OTA用户年龄分布分析 |
|  | TCC010106 | OTA市场份额分析 |
|  | C0102 | 旅游资源分类 |
|  | TCC010201 | 景区名称搜索 |
|  | TCC010202 | 选择登记 |
|  | C02 | 企业信息 |
|  | TCC0201 | 地图展示 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC0202 | 信息管理 |
|  | TCC0203 | 停车系统管理 |
|  | TCC0204 | 骑行线路 |
|  | C0201 | 地图展示 |
|  | TCC020101 | 搜索具体景区内容 |
|  | C0202 | 实时气象环境 |
|  | TCC0102 | 信息管理 |
|  | TCC020201 | 新增景区 |
|  | TCC020202 | 导出景区信息Excel |
|  | TCC020203 | 导出景区台帐 |
|  | TCC020204 | 搜索具体内容信息 |
|  | TCC020205 | 修改当前景区信息 |
|  | TCC020206 | 删除当前景区信息 |
|  | C0203 | 停车系统管理 |
|  | TCC020301 | 动态停车信息 |
|  | TCC020302 | 数据上传状态监控 |
|  | TCC020303 | 基础信息管理 |
|  | C0204 | 骑行线路 |
|  | TCC020301 | 绘制骑行路线 |
|  | TCC020302 | 详情骑行信息 |
|  | TCC020303 | 步行路线信息 |
|  | C03 | 假日旅游 |
|  | TCC0301 | 搜索指定节假日信息 |
|  | TCC0302 | 导出指定节假日信息的word |
|  | TCC010201 | 景区名称搜索 |
|  | TCC010202 | 选择登记 |
|  | C0401 | 景区信誉 |
|  | TCC040101 | 搜索景区信誉信息 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040102 | 信誉档案-保存 |
|  | TCC040103 | 信誉档案-重置 |
|  | TCC040104 | 信誉档案-变更项目-编辑 |
|  | TCC040105 | 信誉档案-变更项目-删除 |
|  | TCC040106 | 信誉档案-变更项目-新增 |
|  | TCC040107 | 信誉档案-纳税信息-新增 |
|  | TCC040108 | 信誉档案-纳税信息-编辑 |
|  | TCC040109 | 信誉档案-纳税信息-删除 |
|  | TCC040110 | 信誉档案-股东信息-新增 |
|  | TCC040111 | 信誉档案-股东信息-编辑 |
|  | TCC040112 | 信誉档案-股东信息-删除 |
|  | TCC040113 | 信誉档案-双随机检查-新增 |
|  | TCC040114 | 信誉档案-双随机检查-编辑 |
|  | TCC040115 | 信誉档案-双随机检查-删除 |
|  | TCC040116 | 信誉档案-奖励信息-新增 |
|  | TCC040117 | 信誉档案-奖励信息-删除 |
|  | TCC040118 | 信誉档案-行政评定-新增 |
|  | TCC040119 | 信誉档案-行政评定-编辑 |
|  | TCC040120 | 信誉档案-行政评定-删除 |
|  | TCC040121 | 信誉档案-投诉信息-新增 |
|  | TCC040122 | 信誉档案-投诉信息-编辑 |
|  | TCC040123 | 信誉档案-投诉信息-删除 |
|  | TCC040124 | 信誉档案-通报信息-新增 |
|  | TCC040125 | 信誉档案-通报信息-编辑 |
|  | TCC040126 | 信誉档案-通报信息-删除 |
|  | TCC040127 | 信誉档案-不文明记录-新增 |
|  | TCC040128 | 信誉档案-不文明记录-编辑 |
|  | TCC040129 | 信誉档案-不文明记录-删除 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040130 | 信誉档案-舆情信息-新增 |
|  | TCC040131 | 信誉档案-舆情信息-编辑 |
|  | TCC040132 | 信誉档案-舆情信息-删除 |
|  | TCC040133 | 信誉档案-处罚信息-新增 |
|  | TCC040134 | 信誉档案-处罚信息-编辑 |
|  | TCC040135 | 信誉档案-处罚信息-删除 |
|  | TCC040136 | 信誉档案-法院公告-新增 |
|  | TCC040137 | 信誉档案-法院公告-编辑 |
|  | TCC040138 | 信誉档案-法院公告-删除 |
|  | TCC040139 | 信誉档案-失信列表-新增 |
|  | TCC040140 | 信誉档案-失信列表-编辑 |
|  | TCC020241 | 信誉档案-失信列表-删除 |
|  | TCC020242 | 信誉档案-联合惩戒-新增 |
|  | TCC020243 | 信誉档案-联合惩戒-编辑 |
|  | TCC020244 | 信誉档案-联合惩戒-删除 |
|  | C0402 | 旅行社信誉 |
|  | TCC040201 | 搜索旅行社信誉信息 |
|  | TCC040202 | 信誉档案-保存 |
|  | TCC040203 | 信誉档案-重置 |
|  | TCC040204 | 信誉档案-变更项目-编辑 |
|  | TCC040205 | 信誉档案-变更项目-删除 |
|  | TCC040206 | 信誉档案-变更项目-新增 |
|  | TCC040207 | 信誉档案-纳税信息-新增 |
|  | TCC040208 | 信誉档案-纳税信息-编辑 |
|  | TCC040209 | 信誉档案-纳税信息-删除 |
|  | TCC040210 | 信誉档案-股东信息-新增 |
|  | TCC040211 | 信誉档案-股东信息-编辑 |
|  | TCC040212 | 信誉档案-双随机检查-新增 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040213 | 信誉档案-双随机检查-编辑 |
|  | TCC040214 | 信誉档案-双随机检查-删除 |
|  | TCC040215 | 信誉档案-奖励信息-新增 |
|  | TCC040216 | 信誉档案-奖励信息-删除 |
|  | TCC040217 | 信誉档案-行政评定-新增 |
|  | TCC040218 | 信誉档案-行政评定-编辑 |
|  | TCC040219 | 信誉档案-行政评定-删除 |
|  | TCC040220 | 信誉档案-投诉信息-新增 |
|  | TCC040221 | 信誉档案-投诉信息-编辑 |
|  | TCC040222 | 信誉档案-投诉信息-删除 |
|  | TCC040223 | 信誉档案-通报信息-新增 |
|  | TCC040224 | 信誉档案-通报信息-编辑 |
|  | TCC040225 | 信誉档案-通报信息-删除 |
|  | TCC040226 | 信誉档案-不文明记录-新增 |
|  | TCC040227 | 信誉档案-不文明记录-编辑 |
|  | TCC040228 | 信誉档案-不文明记录-删除 |
|  | TCC040229 | 信誉档案-舆情信息-新增 |
|  | TCC040230 | 信誉档案-舆情信息-编辑 |
|  | TCC040231 | 信誉档案-舆情信息-删除 |
|  | TCC040232 | 信誉档案-处罚信息-新增 |
|  | TCC040233 | 信誉档案-处罚信息-编辑 |
|  | TCC040234 | 信誉档案-处罚信息-删除 |
|  | TCC040235 | 信誉档案-法院公告-新增 |
|  | TCC040236 | 信誉档案-法院公告-编辑 |
|  | TCC040237 | 信誉档案-法院公告-删除 |
|  | TCC040238 | 信誉档案-失信列表-新增 |
|  | TCC040239 | 信誉档案-失信列表-编辑 |
|  | TCC040240 | 信誉档案-失信列表-删除 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040241 | 信誉档案-联合惩戒-新增 |
|  | TCC040242 | 信誉档案-联合惩戒-编辑 |
|  | TCC040243 | 信誉档案-联合惩戒-删除 |
|  | C0403 | 住宿业信誉 |
|  | TCC040201 | 搜索住宿业信誉信息 |
|  | TCC040202 | 信誉档案-保存 |
|  | TCC040203 | 信誉档案-重置 |
|  | TCC040204 | 信誉档案-变更项目-编辑 |
|  | TCC040205 | 信誉档案-变更项目-删除 |
|  | TCC040206 | 信誉档案-变更项目-新增 |
|  | TCC040207 | 信誉档案-纳税信息-新增 |
|  | TCC040208 | 信誉档案-纳税信息-编辑 |
|  | TCC040209 | 信誉档案-纳税信息-删除 |
|  | TCC040210 | 信誉档案-股东信息-新增 |
|  | TCC040211 | 信誉档案-股东信息-编辑 |
|  | TCC040212 | 信誉档案-股东信息-删除 |
|  | TCC040213 | 信誉档案-双随机检查-新增 |
|  | TCC040214 | 信誉档案-双随机检查-编辑 |
|  | TCC040215 | 信誉档案-双随机检查-删除 |
|  | TCC040216 | 信誉档案-奖励信息-新增 |
|  | TCC040217 | 信誉档案-奖励信息-删除 |
|  | TCC040218 | 信誉档案-行政评定-新增 |
|  | TCC040219 | 信誉档案-行政评定-编辑 |
|  | TCC040220 | 信誉档案-行政评定-删除 |
|  | TCC040221 | 信誉档案-投诉信息-新增 |
|  | TCC040222 | 信誉档案-投诉信息-编辑 |
|  | TCC040223 | 信誉档案-投诉信息-删除 |
|  | TCC040224 | 信誉档案-通报信息-新增 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040225 | 信誉档案-通报信息-编辑 |
|  | TCC040226 | 信誉档案-通报信息-删除 |
|  | TCC040227 | 信誉档案-不文明记录-新增 |
|  | TCC040228 | 信誉档案-不文明记录-编辑 |
|  | TCC040229 | 信誉档案-不文明记录-删除 |
|  | TCC040230 | 信誉档案-舆情信息-新增 |
|  | TCC040231 | 信誉档案-舆情信息-编辑 |
|  | TCC040232 | 信誉档案-舆情信息-删除 |
|  | TCC040233 | 信誉档案-处罚信息-新增 |
|  | TCC040234 | 信誉档案-处罚信息-编辑 |
|  | TCC040235 | 信誉档案-处罚信息-删除 |
|  | TCC040236 | 信誉档案-法院公告-新增 |
|  | TCC040237 | 信誉档案-法院公告-编辑 |
|  | TCC040238 | 信誉档案-法院公告-删除 |
|  | TCC040239 | 信誉档案-失信列表-新增 |
|  | TCC040240 | 信誉档案-失信列表-编辑 |
|  | TCC040241 | 信誉档案-失信列表-删除 |
|  | TCC040242 | 信誉档案-联合惩戒-新增 |
|  | TCC040243 | 信誉档案-联合惩戒-编辑 |
|  | TCC040244 | 信誉档案-联合惩戒-删除 |
|  | C0404 | 导游信誉 |
|  | TCC040201 | 搜索导游信誉信息 |
|  | TCC040202 | 信誉档案-保存 |
|  | TCC040203 | 信誉档案-重置 |
|  | TCC040204 | 信誉档案-变更项目-编辑 |
|  | TCC040205 | 信誉档案-变更项目-删除 |
|  | TCC040206 | 信誉档案-变更项目-新增 |
|  | TCC040207 | 信誉档案-纳税信息-新增 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040208 | 信誉档案-纳税信息-编辑 |
|  | TCC040209 | 信誉档案-纳税信息-删除 |
|  | TCC040210 | 信誉档案-股东信息-新增 |
|  | TCC040211 | 信誉档案-股东信息-编辑 |
|  | TCC040212 | 信誉档案-股东信息-删除 |
|  | TCC040213 | 信誉档案-双随机检查-新增 |
|  | TCC040214 | 信誉档案-双随机检查-编辑 |
|  | TCC040215 | 信誉档案-双随机检查-删除 |
|  | TCC040216 | 信誉档案-奖励信息-新增 |
|  | TCC040217 | 信誉档案-奖励信息-删除 |
|  | TCC040218 | 信誉档案-行政评定-新增 |
|  | TCC040220 | 信誉档案-行政评定-编辑 |
|  | TCC040221 | 信誉档案-行政评定-删除 |
|  | TCC040222 | 信誉档案-投诉信息-新增 |
|  | TCC040223 | 信誉档案-投诉信息-编辑 |
|  | TCC040224 | 信誉档案-投诉信息-删除 |
|  | TCC040225 | 信誉档案-通报信息-编辑 |
|  | TCC040226 | 信誉档案-通报信息-删除 |
|  | TCC040227 | 信誉档案-不文明记录-新增 |
|  | TCC040228 | 信誉档案-不文明记录-编辑 |
|  | TCC040229 | 信誉档案-不文明记录-删除 |
|  | TCC040230 | 信誉档案-舆情信息-新增 |
|  | TCC040231 | 信誉档案-舆情信息-编辑 |
|  | TCC040232 | 信誉档案-舆情信息-删除 |
|  | TCC040233 | 信誉档案-处罚信息-新增 |
|  | TCC040234 | 信誉档案-处罚信息-编辑 |
|  | TCC040235 | 信誉档案-处罚信息-删除 |
|  | TCC040236 | 信誉档案-法院公告-新增 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040237 | 信誉档案-法院公告-编辑 |
|  | TCC040238 | 信誉档案-法院公告-删除 |
|  | TCC040239 | 信誉档案-失信列表-新增 |
|  | TCC040240 | 信誉档案-失信列表-编辑 |
|  | TCC040241 | 信誉档案-失信列表-删除 |
|  | TCC040242 | 信誉档案-联合惩戒-新增 |
|  | TCC040243 | 信誉档案-联合惩戒-编辑 |
|  | TCC040244 | 信誉档案-联合惩戒-删除 |
|  | C0405 | 信誉管理 |
|  | TCC040501 | 搜索信誉管理信息 |
|  | TCC040502 | 报告-奖励信息-新增 |
|  | TCC040503 | 报告-奖励信息-编辑 |
|  | TCC040504 | 报告-奖励信息-删除 |
|  | TCC040505 | 报告-处罚信息-新增 |
|  | TCC040506 | 报告-处罚信息-编辑 |
|  | TCC040507 | 报告-处罚信息-删除 |
|  | TCC040508 | 报告-投诉信息-新增 |
|  | TCC040509 | 报告-投诉信息-编辑 |
|  | TCC040510 | 报告-投诉信息-删除 |
|  | TCC040511 | 报告-不文明记录-编辑 |
|  | TCC040512 | 报告-不文明记录-删除 |
|  | TCC040513 | 报告-双随机检查-新增 |
|  | TCC040514 | 报告-双随机检查-编辑 |
|  | TCC040515 | 报告-双随机检查-删除 |
|  | TCC040516 | 报告-等级复核-编辑 |
|  | TCC040517 | 报告-等级复核-删除 |
|  | TCC040518 | 报告-等级复核-添加 |
|  | C0406 | 数据分析 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCC040601 | 评分明细分析 |
|  | TCC040602 | 信誉好评榜 |
|  | TCC040603 | 各项数据统计 |
|  | TCC040604 | 奖励占比 |
|  | TCC040605 | 惩罚占比 |
|  | TCC040606 | 双随机检查 |
|  | TCC040607 | 等级复核情况 |
|  | C05 | 企业需求 |
|  | TCC0501 | 需求填报-景区 |
|  | TCC0502 | 删除当前信息 |
|  | D01 | 产业发展 |
|  | TCD0101 | 新增pdf文件 |
|  | TCD0102 | 新增word文件 |
|  | TCD0103 | 下载相应文件 |
|  | TCD0104 | 删除当前文件 |
|  | D02 | 行业管理 |
|  | TCD0201 | 旅游资源管理平台链接 |
|  | D020201 | 景区景点 |
|  | TCD02020101 | 新增景区 |
|  | TCD02020102 | 查看景区详情 |
|  | TCD02020103 | 修改景区 |
|  | TCD02020104 | 删除景区 |
|  | TCD02020105 | 输入关键字“十三”搜索 |
|  | TCD02020106 | 导出景区excel |
|  | TCD02020107 | 导出景区台账 |
|  | D03 | 安全管理 |
|  | TCD0301 | 链接应急指挥系统 |
|  | TCD0303 | 链接视频监管系统 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | D04 | 教育培训 |
|  | TCD0401 | 链接旅游人才系统 |
|  | TCD0402 | 退出系统 |
|  | TCD0403 | 登录系统 |
|  | D040101 | 旅游岗位管理 |
|  | TCD04010101 | 添加旅游岗位 |
|  | TCD04010102 | 编辑旅游岗位 |
|  | TCD04010103 | 删除旅游岗位 |
|  | D040201 | 旅游人才档案 |
|  | TCD04020101 | 添加旅游人才 |
|  | TCD04020102 | 编辑旅游人才 |
|  | TCD04020103 | 删除旅游人才 |
|  | D040202 | 黑名单 |
|  | TCD04020201 | 添加黑名单 |
|  | TCD04020202 | 编辑黑名单 |
|  | TCD04020203 | 删除黑名单 |
|  | D040203 | 统计报告 |
|  | TCD04020301 | 导出统计报告pdf |
|  | D040301 | 企业招聘管理 |
|  | TCD04030101 | 添加招聘信息 |
|  | TCD04030102 | 查看招聘详情 |
|  | TCD04030103 | 编辑招聘信息 |
|  | TCD04030104 | 删除招聘信息 |
|  | D040302 | 求职简历 |
|  | TCD04030201 | 添加求职简历 |
|  | TCD04030202 | 查看求职简历 |
|  | TCD04030203 | 编辑求职简历 |
|  | TCD04030204 | 删除求职简历 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | D040401 | 培训课程管理 |
|  | TCD04040101 | 添加课程 |
|  | TCD04040102 | 查看课程 |
|  | TCD04040103 | 编辑课程 |
|  | TCD04040104 | 删除课程 |
|  | D040501 | 系统模块设置 |
|  | TCD04050101 | 编辑系统模块 |
|  | D040601 | 系统用户 |
|  | TCD04060101 | 添加系统用户 |
|  | TCD04060102 | 编辑系统用户 |
|  | TCD04060103 | 选择角色 |
|  | D040602 | 角色管理 |
|  | TCD04060201 | 添加系统角色 |
|  | TCD04060202 | 编辑系统角色 |
|  | TCD04060103 | 删除当前角色 |
|  | TCD04060104 | 修改角色权限 |
|  | TCD04060105 | 修改角色用户 |
|  | D05 | 市场监管 |
|  | TCD0501 | 链接执法监管系统 |
|  | TCD0502 | 链接各网站 |
|  | D050101 | 执法车辆管理 |
|  | TCD05010101 | 添加执法车辆 |
|  | TCD05010102 | 修改执法车辆 |
|  | TCD05010103 | 删除执法车辆 |
|  | D050102 | 执法人员管理 |
|  | TCD05010201 | 添加执法人员 |
|  | TCD05010202 | 修改执法人员 |
|  | TCD05010203 | 删除执法车辆 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | D050201 | 日常车辆检查 |
|  | TCD05020101 | 添加日常车辆检查 |
|  | TCD05020102 | 修改日常车辆检查 |
|  | TCD05020103 | 删除日常车辆检查 |
|  | TCD05020104 | 查看当前车辆检查详情 |
|  | TCD05020105 | 添加检查详情 |
|  | D050202 | 日常导游检查 |
|  | TCD05020201 | 添加日常导游检查 |
|  | TCD05020202 | 修改日常导游检查 |
|  | TCD05020203 | 删除日常导游检查 |
|  | TCD05020204 | 查看当前导游检查详情 |
|  | TCD05020205 | 添加检查详情 |
|  | D050203 | 日常企业检查 |
|  | TCD05020301 | 添加企业检查 |
|  | TCD05020302 | 修改企业检查 |
|  | TCD05020303 | 删除企业检查 |
|  | TCD05020304 | 查看当前企业检查详情 |
|  | TCD05020305 | 添加检查详情 |
|  | D050301 | 专项车辆检查 |
|  | TCD05030101 | 添加专项车辆检查 |
|  | TCD05030102 | 修改专项车辆检查 |
|  | TCD05030103 | 删除专项车辆检查 |
|  | TCD05030104 | 查看当前车辆检查详情 |
|  | TCD05030105 | 添加检查详情 |
|  | D050302 | 专项导游检查 |
|  | TCD05030201 | 添加导游检查 |
|  | TCD05030202 | 修改导游检查 |
|  | TCD05030203 | 删除导游检查 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCD05030204 | 查看当前导游检查详情 |
|  | TCD05030205 | 添加检查详情 |
|  | D050303 | 专项企业检查 |
|  | TCD05030301 | 添加企业检查 |
|  | TCD05030302 | 修改企业检查 |
|  | TCD05030303 | 删除企业检查 |
|  | TCD05030304 | 查看当前企业检查详情 |
|  | TCD05030305 | 添加检查详情 |
|  | D050401 | 统计报告 |
|  | TCD05040101 | 选择执法队员搜索 |
|  | TCD05040102 | 选择执法车辆搜索 |
|  | TCD05040103 | 选择时间搜索 |
|  | D050402 | 统计数据 |
|  | TCD05040201 | 输入开始时间搜索 |
|  | TCD05040202 | 输入结束时间搜索 |
|  | TCD05040203 | 导出指定时间段excel |
|  | D050501 | 投诉受理 |
|  | TCD05050101 | 点击全部 |
|  | TCD05050102 | 点击已处理 |
|  | TCD05050103 | 点击待处理 |
|  | TCD05050104 | 点击已结案 |
|  | TCD05050105 | 点击详情-当前 |
|  | TCD05050106 | 点击删除-当前 |
|  | D040501 | 系统模块设置 |
|  | TCD04050101 | 编辑系统模块 |
|  | D040601 | 系统用户 |
|  | TCD04060101 | 添加系统用户 |
|  | TCD04060102 | 编辑系统用户 |

| 序号 | 功能编号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
|  | TCD04060103 | 选择角色 |
|  | TCD04070201 | 添加系统角色 |
|  | TCD04070202 | 编辑系统角色 |
|  | TCD04070103 | 删除当前角色 |
|  | TCD04070104 | 修改角色权限 |
|  | TCD04070105 | 修改角色用户 |
|  | D06 | 消费促进 |
|  | TCD0501 | 链接游客分析 |
|  | D07 | 社会旅馆管理中心 |
|  | TCD0701 | 链接旅游资源管理平台-社会旅馆 |
|  | TCD0702 | 新增旅馆 |
|  | TCD0703 | 查看旅馆 |
|  | TCD0704 | 修改旅馆 |
|  | TCD0705 | 删除旅馆 |
|  | TCD0706 | 导出旅馆excel |
|  | D020301 | 安全管理 |
|  | TCD02030101 | 停车场类型 |
|  | TCD02030102 | 停车场类型占比 |
|  | D020302 | 实时空余车位概况 |
|  | TCD02030201 | 选择停车场类别搜索 |
|  | TCD02030202 | 输入关键字搜索 |
|  | D020303 | 车辆停留时长 |
|  | TCD02030301 | 输入名称搜索 |
|  | TCD02030302 | 输入车牌号搜索 |
|  | D020304 | 停车交叉分析 |
|  | TCD02030401 | 折线图切换 |
|  | TCD02030402 | 数据展示 |

#### 验收测试报告

用户对于验收测试用例逐项进行检查，并记录评测结果，形成验收测试报告。